# 角色 C 数据库检索整合任务书

SQLite  RolePolicy  Evidence-RAG  HTTPS部署  项目总和

执行周期  2026年9月16日至9月20日    截止时间  9月20日23:59

角色C先把接口和项目骨架交给A、B，再并行完成数据库和网页。整合时允许为上游结果增加适配层，但不能默默改写A、B的事实、证据或评测结果。

# 交付结果

| 编号 | 结果 | 截止 | 使用者 | 硬指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 数据字典、两份Schema和项目骨架 | 17日12:00 | A、B | 示例通过，未知字段被拒绝 |
| C2 | SQLite建表与固定样本导入 | 17日22:00 | 全组 | 一帖多人、证据和状态可查询 |
| C3 | 传统查询、三角色详情和证据页面 | 18日22:00 | 演示用户 | guest脱敏，student/teacher与admin由服务端授权 |
| C4 | A/B整合与Evidence-RAG | 19日18:00 | 全组 | 固定5篇三路径主链跑通 |
| C5 | 公共HTTPS、局域网灾备、移动端和录屏 | 20日15:00 | 验收人 | 健康检查通过，30次查询<1秒 |

# 开始前

□  从main新建feat/week1-core-search，阅读README、ARCHITECTURE、TEAM_RULES和现有静态原型。

□  确认docs/week1/04_接口与数据字典.md和两份Schema是唯一公共格式。A、B确认后冻结1.0版。

□  在目标Python环境测试SQLite版本、FTS5和trigram；若trigram不可用，保留FTS5和归一化LIKE回退。

□  建立progress/week1/C/PROGRESS.md和BLOCKED.md。根依赖、Schema、共享文档和验收台账只由C修改。

# 项目骨架

| 目录 | 职责 | 禁止放入 |
| --- | --- | --- |
| app/domain | 实体、状态枚举、QueryPlan、RolePolicy、DTO和公共接口 | HTTP、SQLite语句、模板渲染 |
| app/repository | SQLite建表、迁移、导入和查询实现 | 门户登录和OCR实现 |
| app/search | 结构化过滤、FTS5、LIKE回退、排序 | 直接调用模型生成SQL |
| app/web | Flask路由、输入校验、角色与公开DTO | 受限资源路径和业务推测 |
| templates/static | 现有原型的Jinja2页面、CSS和浏览器交互 | 真实数据、权限判断和客户端假脱敏 |
| schemas/docs | 共享契约、运行说明和验收材料 | Cookie、密钥、原始海报和未脱敏库 |

# 数据库

SQLite至少包含articles、assets、experience_records、evidence和processing_events。notice_id与record_key设唯一约束；人物记录必须关联文章，证据必须关联人物记录和字段。受控领域层可保留姓名、头像、原图引用和CAS来源链接，但这些私有字段不得进入Git样本或guest DTO。处理状态与发布状态visibility分离，只有人工确认且published的记录进入guest和student/teacher查询，review_required默认仅进入admin复核队列。重复导入执行upsert，不能因为上游重跑产生新行。

| 表 | 第一周必须字段 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| articles | notice_id、title、source_url、published_at、content_type、status、failure_reason | notice_id唯一 |
| assets | asset_id、notice_id、kind、private_ref、sha256、derived_ref | 公开DTO不返回private_ref |
| experience_records | record_key、notice_id、七个业务字段、status、confidence | record_key唯一，一帖多人 |
| evidence | record_key、field、text、method、asset_id、bbox | 非空字段应有可追溯证据 |
| processing_events | notice_id、stage、status、reason、created_at | 失败和恢复过程可追踪 |

# 检索服务

1.  结构化字段先做精确或归一化匹配。标题、正文和证据使用FTS5召回；中文短词召回不足时使用有界LIKE回退。

2.  GET /api/search只接受cohort、education、college、major、city、position_or_unit、keywords、page和page_size。未知字段返回4xx。

3.  空条件显示最新记录和常用筛选；无结果保留原条件并列出可取消项，不自动扩大范围后假装命中。

4.  结果返回匹配原因、来源、复核状态和证据摘要。通过RolePolicy和Presenter生成guest、student/teacher、admin DTO，禁止只在前端隐藏私有字段。

# Evidence-RAG 与降级

POST /api/query/parse把输入转换为白名单QueryPlan，POST /api/query/answer基于QueryPlan检索B的evidence pack并返回带字段证据引用的结果或回答。模型只能使用检索到的证据，不得生成SQL或补全缺失字段；无证据返回“证据不足”。模型不可用时返回degraded状态并调用同一SearchService。

| 输入情况 | 系统结果 | 页面表现 |
| --- | --- | --- |
| 可解析结构化条件 | 合法QueryPlan | 显示可修改条件标签 |
| 含未知条件 | 忽略未知项或返回校验错误 | 说明未采用的条件 |
| 模型不可用 | 关键词与词典降级计划 | 显示降级提示，传统结果保留 |
| 证据缺失 | 不生成事实性回答 | 显示证据不足和待复核记录 |
| 空输入 | 最新记录计划 | 显示常用筛选 |
| 无结果 | 空结果和可取消限制 | 不生成不存在的答案 |

# 页面迁移

保留当前静态原型的版式、搜索切换、QueryPlan、结果列表、详情、复核状态和证据对照。把app.js中的3条虚构记录替换为服务端DTO，不重新设计与检索无关的页面。游客只能看到服务端生成的脱敏字段和派生资源，student/teacher经CAS/SSO查看授权完整视图，admin才可同步、复核、发布和查看日志。

□  首页显示项目范围、实际数据量、最后更新时间、传统和自然语言入口。

□  结果页显示关键字段、来源、匹配原因、复核状态和缩略图或安全占位图。

□  详情页桌面左右分栏、移动上下排列，结构化字段与证据相邻。

□  错误和降级有明确文字，搜索条件不因失败而丢失。

□  CSV导出只包含当前公开DTO允许的字段。

□  390×844和768×1024视口无横向溢出，筛选、详情、证据展开和角色切换可触控。

# 整合顺序

1.  用自建合法夹具先验证数据库和页面，不等待A/B；夹具必须标记为测试数据，不能进入演示实绩。

2.  导入A的5篇article bundle，记录成功、失败和重复数量。Schema错误原样反馈给A。

3.  导入B的5篇extraction bundle和evidence pack，检查文章外键、一帖多人、null、证据和review_required。

4.  拉取A的100篇状态台账，更新首页和管理状态；未抽取文章仍可显示处理状态，但不伪造人物记录。

5.  拉取B的20样本评测，只展示其原始结论，不由C重算出不同口径。

# 性能和安全

| 检查 | 方法 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 查询性能 | 100行脱敏夹具，至少30次普通查询，记录每次耗时和P95 | 每次<1秒，P95<1秒 |
| 幂等导入 | 同一article和extraction bundle连续导入两次 | articles和records数量不增加 |
| 未知字段 | 向search或query/parse发送未允许字段 | 返回4xx，不执行查询 |
| 模型与证据 | 分别测试模型开启、关闭和证据缺失 | 有引用、可降级、不编造 |
| 权限矩阵 | guest、student/teacher、admin及越权请求 | 服务端字段与操作边界正确 |
| 公共HTTPS | 公网访问首页、传统查询和/healthz | HTTPS有效，健康检查2xx |
| 局域网灾备 | host 0.0.0.0启动，另一设备访问 | 首页、搜索、详情均成功 |
| 移动视口 | 390×844和768×1024走关键页面 | 无横向溢出，交互可用 |

# 最终演示

1.  用公共HTTPS打开首页与/healthz，展示数据量和更新时间，并说明局域网灾备。

2.  执行传统筛选并解释结果数量。

3.  执行自然语言查询并展示QueryPlan、证据检索和带引用结果。

4.  切换guest、student/teacher、admin并验证脱敏、完整视图、管理权限和越权拒绝。

5.  打开详情核对结构化字段、来源证据和CAS来源链接。

6.  展示review_required样本和原因。

7.  关闭模型并展示关键词降级，再展示一次证据不足路径。

8.  展示更新中断恢复与重复运行不增重。

9.  用两种移动视口复测关键页面，打开20样本评测说明模型门槛。

# Git 与整合

C维护feat/week1-core-search。共享契约先独立提交并合并；A、B合并后，C更新main并重跑接口、导入、搜索和公开DTO测试。冲突时保留上游业务输出，修改C的适配层；若必须改契约，另开PR并取得A、B确认。

| 建议提交 | 内容 | 推送时点 |
| --- | --- | --- |
| feat(core): add shared contracts and sqlite schema | Schema、实体、建表和导入 | 17日22:00前 |
| feat(search): add filters fts and fallback | 结构化查询、FTS5和LIKE | 18日白天 |
| feat(web): connect search and evidence views | Flask、Jinja2和现有视觉 | 18日22:00前 |
| feat(web): add role policy and evidence answers | 三角色DTO、引用回答和越权拒绝 | 19日18:00前 |
| feat(deploy): add https health and backup runbook | 公共URL、健康检查和局域网灾备 | 20日15:00前 |
| test(core): verify imports privacy and latency | 幂等、DTO、30次性能 | 20日15:00前 |
| docs(week1): add demo and acceptance evidence | 运行说明、录屏与台账 | 20日23:59前 |

# 最终自查

□  A、B输出使用同一冻结Schema，5篇固定样本完整跑通。

□  一帖多人、null、review_required、failed和字段证据在数据库与页面一致。

□  100行夹具30次查询均小于1秒，记录原始耗时。

□  模型开启、关闭和证据缺失三条路径正确，未知字段被拒绝。

□  guest、student/teacher、admin权限和越权拒绝均由服务端验证。

□  公共HTTPS和/healthz可用；另一台局域网设备完成灾备演示。

□  390×844和768×1024视口完成关键流程，录屏无个人信息。

□  main可运行，所有PR有检查，验收台账、README和已知限制已更新。