角色A：平台、认证、部署与灾备任务书

第二周执行周期：2026年9月21日—9月27日 23:59；9月26日18:00进入P0冻结

# 一、本周结果

把系统从“本机可运行”推进到“LAN 可复测、生产配置可检查、备份可恢复”。真实 CAS/HTTPS 条件不足时必须保留阻塞记录，不伪造上线结果。

# 二、日程与交付

| 日期 | 工作 | 交付/验收 |
| --- | --- | --- |
| 9/21 | 另一台手机或电脑访问 LAN 首页、/healthz、搜索、详情 | 设备型号、访问时间、截图、响应状态 |
| 9/22 | 固化 AuthProvider/CAS Provider；关闭开发开关后 /api/dev/role 404 | 契约文件、越权测试输出 |
| 9/23 | SQLite 脱敏快照、备份、恢复、行数校验 | 命令、SHA、articles/records/evidence 行数 |
| 9/24 | 有真实资源则推进 HTTPS/CAS，否则记录外部阻塞 | 真实证据或阻塞记录 |
| 9/25-27 | 与 C 联调、录屏、问题清单 | 交接确认和最终证据索引 |

# 三、验收清单

100篇台账、5篇固定样本、A4 7/7 场景均有可定位证据。

另一台 LAN 设备可访问首页、传统查询、详情和 /healthz。

开发角色开关关闭时模拟角色接口返回404；生产不接受客户端 header 伪造身份。

备份恢复后文章、人物、证据行数一致；备份不含 Cookie、密码、API Key、真实姓名、原始海报和绝对路径。

提交 feat(platform): add week2 auth and production guards、test(platform): verify lan backup restore and role isolation、docs(week2): record deployment and disaster recovery evidence。

# 四、交接格式

交给 C：Commit/PR、运行命令、设备和网络信息、备份 SHA、恢复前后行数、CAS/HTTPS 是否具备。C 在验收台账填写接收 Commit、Schema 结果、测试结果和问题；缺任一项只能标记待接收。