角色C：用户功能与最终整合任务书

第二周执行周期：2026年9月21日—9月27日 23:59；9月26日18:00进入P0冻结

# 一、本周必须落地

保存搜索、提醒、系统眼中的我、隐私中心、无痕模式服务端约束。

接收 B 白名单成果并完成固定样本导入烟测；补管理员发布/撤回和审计事件。

个人中心、保存搜索列表、提醒开关、通知列表、隐私中心和移动端页面。

# 二、固定接口

GET/POST/DELETE /api/saved-searches；PATCH /api/saved-searches/{id}/alert；GET/PATCH /api/me/privacy；DELETE /api/me/history；GET /api/me/insights；GET /api/notifications。保存搜索只保存白名单 QueryPlan；提醒 off/daily/weekly，默认 weekly；历史/推荐默认关闭，启用后90天。

# 三、验收清单

同一用户可创建、读取、修改提醒和删除保存搜索；两个用户互相不可读取保存搜索、历史、通知或画像。

X-Incognito-Mode: 1 时无任何个人持久化写入；删除历史后旧记录不参与推荐。

游客响应不含姓名、原图引用、联系方式、二维码、会议入口和受限来源 URL；review_required 不进入游客/普通校内查询。

关闭 LLM 后传统搜索、详情、对比、统计、导出不回归；四 Sheet 导出、既有性能阈值和移动布局通过。

9/26 18:00 冻结 P0；9/27 合并、打标签、发布说明、录屏。

# 四、C 的接收与最终演示

每次接收记录生产 Commit、Schema 结果、测试结果、问题和确认时间。最终演示要覆盖健康检查、传统/AI 降级、对比导出、保存搜索和提醒、隐私/无痕、角色越权、移动端、B 归一化评测和 LAN 恢复。