# 角色 B 识别抽取与评测任务书

PaddleOCR  规则抽取  一帖多人  20样本模型对照

执行周期  2026年9月16日至9月20日    截止时间  9月20日23:59

角色B要交付可复核的结构化结果，而不是只交OCR文字。每个字段必须能回到原文或海报坐标；不确定的字段留空并进入复核队列。

# 交付结果

| 编号 | 结果 | 截止 | 接收人 | 硬指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | OCR环境与20样本格式 | 17日12:00 | C | 环境可复现，样本ID和哈希冻结 |
| B2 | 5篇固定样本抽取烟测 | 17日22:00 | A、C | 文本规则、海报OCR、混合证据路径均可定位 |
| B3 | 20张人工金标准和批处理入口 | 18日22:00 | C | 五字段和完整记录均可判定 |
| B4 | OCR、多模态对照和evidence pack | 19日18:00 | C | 证据可检索；逐字段、整条、耗时、成本均可重算 |

# 开始前

□  从main新建feat/week1-extraction-eval，阅读接口字典和extraction bundle Schema。

□  用Python 3.11建立环境，记录PaddleOCR、PaddlePaddle和模型版本；API密钥只放本地.env。

□  建立progress/week1/B/PROGRESS.md和BLOCKED.md，先确认A交付的5篇样本commit与素材哈希。

□  确定20张海报均可合法用于内部课程评测；仓库只提交匿名答案和哈希。

# 20样本金标准

20张样本在运行任何模型前冻结。每张海报由人工查看原图，按人物分别填写届别、学历、专业、城市、岗位和完整记录。原文未出现时填null，不把模糊内容解释为常见答案。

| 字段 | 判定规则 | 常见错误 |
| --- | --- | --- |
| 届别 | 保留原文届别并统一全角半角和空格 | 把文章发布日期当届别 |
| 学历 | 只接受原文明确出现的本科、硕士、博士等 | 根据学校或岗位推断学历 |
| 专业 | 保存明确专业名称，可另存规范化值 | 用学院名代替专业 |
| 城市 | 以工作或录用地点为准，证据需能定位 | 把生源地或活动地点当工作城市 |
| 岗位 | 保存岗位或单位原文，规范化不覆盖原值 | 只保留宽泛类别导致不可追溯 |
| 完整记录 | 一条人物记录的五个核心字段全部正确才记正确 | 用部分字段正确代替完整正确 |

# OCR 与版面处理

1.  对图片做方向校正、必要的尺寸归一化和清晰度记录。不得为了指标人工重画文字。

2.  PaddleOCR输出每个文本框的文字、置信度和四点或矩形坐标。保留原始顺序，同时按纵向和横向位置生成阅读顺序。文本帖走html_rule规则抽取，海报走OCR，混合帖同时保留正文和海报证据；不能把5篇固定样本统一当成OCR输入。

3.  清洗只处理空格、全半角、常见OCR符号和换行。原始OCR文字必须可追溯，规范化结果不得覆盖它。

4.  多人海报先按版面块分组，再在组内抽字段。无法可靠确定边界时保留候选并标记review_required。

# 规则抽取

规则依次处理年份或届别、学历词、学院和专业词典、城市词典、岗位或单位上下文。字段输出必须同时带证据文字和方法。规则没有证据时不得返回非空值。

| 情况 | 输出 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 字段唯一且证据明确 | 字段值、证据、置信度 | processed |
| 字段缺失 | null，不补值 | review_required |
| 规则命中多个冲突值 | 保留候选证据，不擅自选 | review_required |
| 一帖多人边界清楚 | 多个record_key，各自证据 | 按各记录判断 |
| OCR失败或图片不可读 | 空records或部分结果，写failure_reason | failed或review_required |

# Evidence pack

每条人物记录同时生成供C检索的evidence pack，至少包含record_key、notice_id、结构化条件、字段证据数组、来源URL和复核状态。任何回答引用都必须能回到这里；无证据的字段不得进入回答上下文。

□  固定5篇每条记录都有证据包，证据缺失时明确review_required或failed。

□  证据包不含原始个人海报、真实姓名、本机绝对路径或模型私有提示。

□  删除必填证据后Schema或测试变红，还原后全绿。

# 多模态对照

OCR路线和多模态路线必须使用同一20张海报和同一人工金标准。多模态提示要求输出extraction_bundle.v1兼容JSON、逐字段证据、缺失返回null。模型输出先过JSON Schema和字段词典，再参加评测。评测记录服务商、模型版本、发送的字段或素材类型、授权依据、价格日期和数据保留策略；未确认外部处理边界前不得上传原始个人海报，默认只使用已脱敏且获准的内部评测素材。

| 指标 | 计算 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 字段准确率 | 该字段正确数 ÷ 该字段可判定金标准数 | 五字段分别≥90%，20个可判定样本时至少18个正确 |
| 完整记录准确率 | 五字段全部正确的记录数 ÷ 可判定记录数 | 用于决定多模态是否提升 |
| 成功率 | 产生结构合法结果的样本数 ÷ 20 | 失败样本不能从分母删除 |
| 耗时 | 平均值和P95，单位秒/张 | 两路线同一计时边界 |
| 成本 | 模型调用总成本 ÷ 成功样本数 | 记录币种、价格日期和估算方法 |
| 启用门槛 | 多模态完整记录准确率减OCR完整记录准确率 | 至少提高5个百分点且成本、稳定性可接受 |

# 测试场景

□  正文文本帖可按规则抽取并保留html_rule证据，海报才进入OCR坐标抽取，混合帖两种证据都保留。

□  单人海报生成一个record_key，多人海报生成多个互不混淆的record_key。

□  缺字段返回null并进入review_required。

□  规则冲突不会覆盖原始证据。

□  模糊OCR、空OCR和模型超时均产生状态和失败原因。

□  重复处理同一notice_id和同一人物不会产生不稳定record_key。

□  删除一条必填证据时Schema或测试必须失败，还原后全绿。

# 交接给 C

1.  先交5篇固定样本的extraction bundle。PR说明输入article bundle commit、抽取器版本和Schema校验结果。

2.  再交20样本评测原始表和汇总。汇总必须能从逐样本结果重新计算，不接受手填百分比而无原始判断。

3.  把evidence pack与review_required样本一并交付，列出具体字段、证据和原因。C展示状态，但不得把待复核结果伪装成已确认。

4.  C导入失败时，B只修输出契约和抽取结果，不修改数据库或网页。

# Git 提交安排

| 建议提交 | 内容 | 推送时点 |
| --- | --- | --- |
| feat(extraction): add paddleocr adapter | OCR文字、坐标、错误状态 | 17日22:00前 |
| feat(extraction): add evidence backed rules | 规则、一帖多人、复核状态 | 18日白天 |
| test(extraction): add 20 poster gold set | 匿名金标准和边界测试 | 18日22:00前 |
| test(extraction): compare ocr and multimodal | 对照结果、指标和启用结论 | 19日18:00前 |

# 最终自查

□  20张样本ID和哈希固定，人工金标准没有使用模型输出代填。

□  五字段逐项报告分子、分母和准确率，低于90%的字段列出样本。

□  OCR和多模态使用同一批样本，完整记录提升是否达到5个百分点有明确结论。

□  所有非空字段都有证据；缺失、冲突和低置信度进入复核队列。

□  固定5篇均产生可检索evidence pack，无证据字段不会进入回答上下文。

□  仓库中没有原始个人海报、姓名、API Key或绝对路径。

□  PR、测试输出、反向验证和C的接收确认已写入角色PROGRESS或PR清单，并通知C回填验收台账。