角色 A 采集与更新任务书

登录  接口  Scheduler  SyncService  断点续采  100篇状态台账

执行周期  2026年9月16日至9月20日    截止时间  9月20日23:59

角色A必须先交付可被B和C消费的5篇固定样本，再扩展到100篇状态台账。验收看真实状态、恢复能力和幂等结果，不以下载文件数量代替完成。

交付结果

| 编号 | 结果 | 截止 | 接收人 | 硬指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 接口与素材可用性核查 | 17日12:00 | C | 端点、参数、登录方式和缺口有记录 |
| A2 | 5篇article_bundle.v1固定样本 | 17日18:00 | B、C | 5/5 Schema通过，素材摘要可核对 |
| A3 | 100篇采集状态台账 | 18日22:00 | C | 每篇有状态，失败有原因，无重复notice_id |
| A4 | Scheduler、SyncService、测试和证据 | 19日18:00 | C | 周期配置、单实例锁、重试、恢复、幂等均可复现 |

开始前

□  从main新建feat/week1-portal-sync，确认工作区没有其他成员未提交文件。

□  阅读README、ARCHITECTURE、TEAM_RULES、第一周接口字典和article bundle Schema。

□  核对现有素材数量、来源、是否包含个人信息、是否允许形成脱敏测试样本。

□  建立progress/week1/A/PROGRESS.md和BLOCKED.md。实际接口、清单或环境与文档不符时先记录，不修改公共契约。

登录与会话

1.  使用有界面Playwright打开CAS，由本人在浏览器中输入账号和密码。程序不得读取键盘输入，也不得把账号写入配置。

2.  登录完成后，只把当前Cookie复制到内存中的requests.Session。默认不落盘；确需本机临时恢复时必须保存在.gitignore覆盖的私有目录并在任务结束后清除。

3.  在同步前调用一个只读接口验证会话。失效时停止更新并提示重新登录，不清空已入库结果。

4.  证据截图只显示登录成功后的无敏感页面，裁掉学号、姓名、Cookie和浏览器开发者工具敏感内容。

接口客户端

列表使用getNoticeByPage，详情使用getNotice。端点、栏目、分页大小和筛选关键词放入配置，代码中不得散落硬编码。列表阶段保存notice_id、标题、发布时间和来源链接，详情阶段再取得正文和图片引用。

| 行为 | 实现要求 | 验收方法 |
| --- | --- | --- |
| 限速 | 相邻门户请求开始时间差0.8至1.5秒；测试可注入时钟 | 日志显示相邻开始时间差落在范围内 |
| 重试 | 初次尝试1次，最多额外重试3次，逐步延长等待 | 模拟429并核对尝试序号、总尝试4次上限和最终状态 |
| 分页 | 保存当前页和最后notice_id，重复页去重 | 重放重复页后总数不变 |
| 逐篇保存 | 每篇结束立即保存状态和失败原因 | 中断后已完成项仍在 |
| 恢复 | 只处理pending或明确允许重试的failed项 | 中断再启动从未完成项继续 |
| 幂等 | notice_id唯一，重复运行做更新 | 连续运行两次文章数不增加 |

Scheduler 与 SyncService

SyncService是唯一增量同步入口，接收上次游标和当前会话，返回任务ID、游标、成功数、失败数与状态。Scheduler只负责周期配置、单实例锁和调用SyncService，不复制采集逻辑。CAS会话失效时任务暂停并提示人工登录，已入库查询继续可用。

□  本地配置一个可加速验证的周期任务，证明调度触发且不会并发启动第二实例。

□  中断任务后从上次游标继续；重启与重复触发都不增加重复notice_id。

□  任务状态和失败原因能被C的状态页读取；敏感会话信息不进入状态响应。

固定5篇样本

优先选择2篇文本、2篇海报和1篇多人或混合内容，以便B和C尽早暴露边界问题。若现有素材无法满足，应保留真实构成并在交接表中说明，不得伪造样本类型。

□  每篇都有稳定notice_id、标题、来源链接、发布时间或null、内容类型和采集时间。

□  文本帖提供脱敏clean_text；海报只提供private://引用和SHA-256，原图通过受控渠道交B。

□  失败样本的fetch_status为failed且failure_reason非空；成功样本不得残留失败原因。

□  使用schemas/article_bundle.v1.schema.json校验5/5通过，再把commit发给B和C。

100篇状态台账

台账至少包含notice_id、标题、内容类型、列表获取状态、详情获取状态、素材状态、最终状态、失败原因、首次发现时间、最后尝试时间和尝试次数。目标清单不足100篇时，必须显示实际数量和缺口来源，不得补造空记录。

| 状态 | 使用条件 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| pending | 已发现但尚未完成详情或素材处理 | 下次恢复继续 |
| processed | 文章bundle结构完整且通过校验 | 交B和C |
| review_required | 素材、内容类型或脱敏需要人工确认 | 列入复核清单 |
| failed | 超过3次重试或响应无法解析 | 保留原因和原始状态码，人工决定是否重试 |

测试与证据

测试分页终止条件、重复页、空列表、详情缺字段、调度触发、单实例锁、超时、429、5xx、第三次失败、恢复点和重复运行。

反向验证一次429：保留测试失败或重试日志；还原模拟响应后保存全绿输出。

敏感扫描覆盖.env、cookie、session、password、authorization和常见密钥前缀。命中后先判断并脱敏。

把小型脱敏日志和JSON放到evidence/week1/A，录屏或大型文件链接先登记到角色PROGRESS或PR清单，由C回填验收台账。

交接给 B

1.  在Draft PR中写明5篇样本commit、Schema校验命令、受控原图交接位置和每篇内容类型；最晚17日18:00发出，18:00至22:00留给B/C接收校验。

2.  B拉取该commit后，应在4小时内确认5个bundle可读、素材哈希相符。A只处理采集与格式问题，不改B的识别代码。

3.  若原始海报不能进入公共仓库，A提供受控共享位置和SHA-256。B的金标准只提交匿名字段和证据摘要。

交接给 C

1.  C先导入固定5篇，再导入100篇状态台账。A提供notice_id唯一性检查结果和两次运行前后数量。

2.  C若发现Schema不合，应在A的PR列出字段路径和错误。双方不得通过删除字段绕过校验。

3.  C合并后，A在最新main上重跑采集测试，确认接口适配没有失效。

Git 提交安排

| 建议提交 | 内容 | 推送时点 |
| --- | --- | --- |
| feat(sync): add CAS assisted portal session | 人工登录和内存会话 | 17日白天 |
| feat(sync): add article bundle fetch | 列表、详情和5篇输出 | 17日18:00前 |
| feat(sync): add resumable article ledger | 状态、恢复和幂等 | 18日22:00前 |
| feat(sync): add scheduler and sync service | 周期配置、单实例锁和任务状态 | 19日白天 |
| test(sync): cover retry resume and dedupe | 自动化测试和反向验证 | 19日18:00前 |

最终自查

□  5篇固定样本全部通过Schema。

□  真实目标清单中每篇都有明确状态；没有静默遗漏。

□  初次请求外最多重试3次，请求开始时间差符合0.8至1.5秒，日志口径明确。

□  中断后能继续，重复运行文章数不增加。

□  Scheduler能触发SyncService，单实例锁、任务状态和会话失效暂停均有测试。

□  仓库中没有Cookie、账号、原始个人海报、绝对路径或未脱敏响应。

□  PR、commit、测试输出、红到绿证据和交接确认均已写入角色PROGRESS或PR清单，并通知C回填验收台账。