角色B：抽取质量与评测闭环任务书

第二周执行周期：2026年9月21日—9月27日 23:59；9月26日18:00进入P0冻结

# 一、目录白名单

从 C 基线建立 feat/week2-B-quality，只提交 app/extraction/**、tests/extraction/**、data/gold/**、reports/extraction/**、progress/week1/B/**、evidence/week1/B/**。根配置、C 领域/仓储/搜索/前端和文档必须人工审查。

# 二、日程与交付

| 日期 | 工作 | 交付/验收 |
| --- | --- | --- |
| 9/21 | 定向迁移并列出允许目录 | 白名单清单与 PR |
| 9/22 | 固定5篇 bundle/evidence pack 导入 C SQLite 烟测 | Schema、行数、重复幂等日志 |
| 9/23 | 专业/城市/岗位通用规则修正 | 规则 diff 与回归测试 |
| 9/24 | 同一20样本、SHA-256、gold 重新评测 | evaluation_report_v2.json/CSV |
| 9/25-26 | 复核队列、授权、保留策略与游客素材检查 | review_required 清单与脱敏检查 |
| 9/27 | 演示讲解评测口径 | 归一化结果与不启用多模态结论 |

# 三、统一验收口径

本周验收只把归一化口径作为主判定：五字段逐项记录分子、分母、归一化准确率和低于90%的样本；缺失、冲突、低置信度进入 review_required。原始逐样本结果与严格口径文件不得删除，作为可追溯附件。不得改变20样本集合、SHA-256、gold 或多模态启用门槛。

# 四、交接给C

固定5篇 bundle 和 evidence pack 可被导入器接收，重复导入不增加记录。

给出报告、成本、模型、授权与保留策略，以及复核队列。

游客服只能拿派生图或安全占位图，不能原图下发后再靠 CSS 遮挡。

提交 feat(extraction): integrate bundles and evidence packs on week2 base、test(extraction): rerun fixed gold evaluation without sample changes、docs(extraction): record normalized quality gate。